Раздел № 3

в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации

Сведения

о договорах строительного подряда*, заключенных без использования конкурентных способов заключения договоров в 2023г.

| № п/п | Договор: дата, номер, предмет (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос), в качестве кого выступает (генеральный подрядчик, подрядчик, технический заказчик, застройщик), указание на досрочное расторжение договора | Наименование объекта (проекта), местоположение | Наименование Заказчика (застройщика), технического заказчика, генподрядчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, регионального оператора по капитальному ремонту, ИНН, адреса и контактные телефоны | Категория объекта (особо опасный, технически сложный, уникальный, объект использования атомной энергии, не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным) | Стоимость работ по договору (в руб.) | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания работ по договору (на основании акта приемки результатов работ), этапов работ (план\факт) | Строительная готовность объекта, согласно календарного плана, размер выполнения от стоимости договора (в %.) |
| 1. | №16-2022 от 25.02.2023 г. Строительство. Генеральный подрядчик | Малоэтажные ж/дома в п. Алексеевка, мкр. Южный | Департамент строительства п .Алексеевка, ИНН 632456328, п. Алексеевка , Самарской обл., ул.Пушкина,65 | Не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным | 51 120 350 | 01.03.2022г.-31.12.2024г. | 67,8 |
| 2 | № 3568 от 05.04.2023 г. Капитальный ремонт. Генеральный подрядчик | Наружная канализация в г. Самара, ул. Аминева | Управляющая компания «Рост», ИНН 6324556356, г. Самара, ул.Карбышева,74 | Не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным | 16 800 000 | 05.04.2023г.- 30.07.2023г. | 100 |
| 3 | № 45/32-22 от 02.08.2023 г. Снос. Подрядчик | Гараж, г. Самара, ул. Солнечная, 4 | МП «СКС», ИНН 6325466552, г. Самара, ул.Луначарского,15 | Не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным | 13 320 750,05 | 02.08.2023г.- 30.11.2023г. | 100 |
| 4 | № 655/22 от 25.10.2023 г. Реконструкция. Генеральный подрядчик | Спортивный комплекс в г. Отрадный , ул. Калинина, д.18 | ООО «СПОРТ», ИНН 632485696, г. Самара, ул.Пионерская,3 | Не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным | 36 500 100 | 25.10.2023г.-30.07.2024г. | 28,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 117 741 200,05 |  |  |

« 27 » января  2024 г.

Генеральный директор___       __________________                    А.С. Иванов

(Должность руководителя)			(Подпись)				(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель:             инженер ПТО Николаев В.И                                                           Телефон: 337-15-82

(Должность, Фамилия Имя Отчество)

Примечание: *Договор строительного подряда – договор о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором; договор на осуществление функций технического заказчика, договор на осуществление видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (перечень видов работ утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. №624)